Termo de Abertura do Projeto

Lista de Compras

Versão: 1.0

Data: 04/08/2021

Autor: Júlio

Notas de Revisão: Iniciando Projeto.

Sumario

Objetivo deste documento ............................................................. 03

Finalidade e justificativa do projeto ............................................... 03

Objetivos SMART e critérios de secesso do projeto ....................... 03

Estrutura Analítica do Projeto ........................................................ 04

Principais requisitos das principais entregas .................................. 04

Premissas ........................................................................................ 04

Restrições ....................................................................................... 05

Riscos .............................................................................................. 05

Orçamento ...................................................................................... 05

Cronograma .................................................................................... 06

Wireframes ..................................................................................... 07

**1 Objetivo deste documento.**

Autorizar a inicialização do projeto, documentar requisitos iniciais, especificar principais entregas, conteúdo e restrições.

**2 Finalidade e justificativa do projeto.**

Gerenciar lista de compras, onde o usuário cria uma ou várias listas, cadastra novos produtos e a inserção dos produtos a uma lista criada. Este software irá facilitar a organizar uma lista de compras, separar os produtos por litas.

**3 Objetivos SMART e critérios de secesso do projeto.**

* 1. **Objetivos SMART:**
* Facilidade na organização de listas de compras, com criação de listas e inserção de produtos.
* Com a meta de agilidade e redução de tempo para o usuário ao criar lista.
  1. **Critérios de sucesso do projeto:**
* Atender todos os requisitos.
* Cumprir com o cronograma.
* Respeitar as restrições.

**4 Estrutura Analítica do Projeto.**

**Diagrama

Descrição gerada automaticamente**

**5 Principais requisitos das principais entregas.**

* Tela principal
* Tela de cadastro de produtos
* Tela de criação de listas.
* Tela de inserção dos produtos na lista.

**6 Premissas.**

* Linguagem Java.
* Software desenvolvido para desktop.
* Rodar em todos os sistemas operacionais.
* Conexão com banco de dados MySQL.
* Participação do cliente em 50% dos testes.

**7 Restrições.**

* Apenas um desenvolvedor.
* Sem horas extras.
* Orçamento previamente definido.

**8 Riscos.**

* Tecnológicos.
* Econômicos.

**9 Orçamento.**

**Tabela

Descrição gerada automaticamente**

**Tabela

Descrição gerada automaticamente**

Valor total do projeto: R$ 13.460,00.

**10 Cronograma.**

**Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela

Descrição gerada automaticamente**

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente com confiança média

**11 Wireframes.**

**Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente**

**Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente**

**Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente**